РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

 РЕШЕНИЕ

«20» июля 2022 год с. Бельтирское № 80

**О принятии к сведению отчета «О реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование**

**автомобильных дорог общего пользования местного**

**значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025г.г.»**

**за 2021 год»**

В соответствии с [Уставом](http://1-maysk.ru/index.php/municipalstatutories/ustav-mo.html) муниципального образования Бельтирский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия, от 08.01.2006 №5, постановлением администрации Бельтирского сельсовета от 07.12.2020 года №137 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025 годы», Совет депутатов Бельтирского сельсовета, РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет «О реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025г.г. за 2021 год», утвержденный постановлением администрации Бельтирского сельсовета от 01 июля 2022 года № 35, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета депутатов

Бельтирского сельсовета В.П. Капустин

Приложение

к решению Совет депутатов

Бельтирского сельсовета

От 20.07.2022 г. № 80

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» за 2021 год.**

 Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы», утверждена постановлением администрации Бельтирского сельсовета от 07.12.2020 года № 137.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Цель программы:

1. организовать содержания существующих автомобильных дорог общего пользования, относящихся по своим показателям к автомобильным дорогам общего пользования Бельтирского сельсовета для обеспечения как удобства в пользовании так и безопасности движения транспортных средств.

2. приведение автомобильные дороги общего пользование в нормативное состояние.

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Бельтирского сельсовета. Формирование дорожного фонда Бельтирского сельсовета в 2021 году осуществляется за счет поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, остатка средств фонда на 1 января 2021года.

 В рамкахреализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы», в целях развития и совершенствования автомобильных дорог общего пользования на территории Бельтирского сельсовета из сформированного дорожного фонда по состоянию на 31.12.2021 года в 2021 году проведены следующие мероприятия:

**Объем финансирования за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение 2020 г. (справочно) | План (тыс.руб.) | Исполнение (тыс.руб.) |
| **1** | Мероприятия по содержанию, совершенствованию и развитию автомобильных дорог |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) | 923,4 | 1543,4 | 745,2 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог (грейзерование) | 100,8 | 0 | 0 |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) | 57,0 | 114,0 | 114,0 |
| 1.4. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | 160,2 | 220,0 | 186,5 |
| 1.5. | Замена дорожных знаков | 76,0 | 52,5 | 52,5 |
| 1.6. | Нанесение дорожной разметки | 202,4 | 220,5 | 220,5 |
| 1.7. | Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач | 24,2 | 25,4 | 25,40 |
| **Итого** | 1544,0 | 2175,8 | 1344,1 |

В целом на реализацию муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» в 2021 году на все мероприятия освоено средств местного бюджета на сумму 1344,1 тыс. рублей при установленном плане 2175,8 тыс. рублей.

**Выполнение целевых показателей за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, ед.изм. | значение показателяза 2020 г. | План | Факт |
| Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) (км.) | 11,0 | 11,0 | 5,5 |
| Содержание автомобильных дорог (грейзерование) (км.) | 10,2 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) (км.) | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Оплата за электроэнергию (уличное освещение)(МВт) | 140 | 140 | 128 |
| Замена дорожных знаков(шт.) | 15 | 15 | 15 |
| Нанесение дорожной разметки(м2) | 405,2 | 405,2 | 405,2 |
|  Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач(шт.) | 189 | 189 | 189 |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному  | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | 1544,0 | 2175,8 | 1344,1 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию, совершенствованию и развитию автомобильных дорог | тыс. руб. | 1544,0 | 2175,8 | 1344,1 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| целевой индикатор 1Содержание автомобильных дорог (отсыпка грунтом) (км.) | км | 11,0 | 11,0 | 5,5 |  |
| целевой индикатор 2Содержание автомобильных дорог (грейзерование) (км.) | км | 10,2 | 0 | 0 |  |
| целевой индикатор 3Содержание автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке от снега и отсыпке дорог) (км.) | км | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
| целевой индикатор 4Оплата за электроэнергию (уличное освещение)(МВт) | МВт | 140 | 140 | 128 |  |
| целевой индикатор 5Замена дорожных знаков(шт.) | шт. | 15 | 15 | 15 |  |
| целевой индикатор 6Нанесение дорожной разметки(м2) | м² | 405,2 | 405,2 | 405,2 |  |
| целевой индикатор 7 Оплата за услуги по предоставлению мест на опорах линий электропередач(шт.) | Шт. | 189 | 189 | 189 |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются [4](#Par268) и [6 столбцы](#Par270)) |  |  |  | 1,3 |  |

Следуя методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальная программа «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы»

1. Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

О1 =5,5/11=0,5

О2 = 0

О3=5,1/5,1=1

О4=128/140=0,9

О5=15/15=1

О6=405,2/405,2=1

О7=189/189=1

1. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:

Уо= (0,5+0+1+0,9+1+1+1)/7= 0,8

1. Коэффициент финансового обеспечения программы:

Иб = 1344,1/2175,8 = 0,6

1. Оценка эффективности реализации программы:

Эп = 0,8/0,6=1,3

Эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Бельтирского сельсовета на 2021-2025годы» за 2021 год является высокой.